Date-06/02/2024

**D-46, शास्त्री नगर**

**ऋषभ जैन (M. 7417880716)**

बिल्डिंग निर्माण का कार्य निम्न दर से होगा à

* ग्राउन्ड एवं फर्स्ट फ्लोर à ₹170 प्रति स्क्वायर फुट

1. निर्माण के अंतर्गत होने वाले कार्य हैं à फुटिंग, कॉलम, लेन्टर, चिनाई, प्लास्टर, कच्ची रोड़ी, छत पैराफीट (3½ फीट), सरिया बंधाई।
2. निर्माण मे उपयुक्त निम्न सामान हमारी ओर से होंगे à तसला, फावड़ा, बांस-बल्ली, रस्सी, लेन्टर के लिए वाइब्रेटर मशीन।
3. प्लॉट का भराव मालिक को करवा कर देना होगा।
4. ग्राउन्ड फ्लोर की नपाई में पूरा प्लॉट नापा जाएगा।
5. छत का ब्रिक कोबा ₹30 स्क्वायर फुट अलग से होगा।
6. लेबर खर्च के लिए हर रविवार पेमेंट देना होगा।
7. चौकीदार एवं तराई मालिक की ज़िम्मेदारी होगी।
8. निर्माण-स्थल से किसी भी सामान के विलुप्त होने की ज़िम्मेदारी मालिक की होगी।
9. बिल्डिंग में किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए ₹700 प्रति मिस्त्री एवं ₹500 प्रति लेबर देना होगा।
10. यदि लेबर की लापरवाही से कोई दुर्घटना होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी।

**पेमेंट विवरण**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ग्राउन्ड फ्लोर** | **फर्स्ट फ्लोर** |
| डी० पी० सी० | 30 |  |
| कॉलम | 10 | 20 |
| लेन्टर | 55 | 55 |
| चिनाई | 30 | 40 |
| प्लास्टर | 30 | 35 |
| बाहरी प्लास्टर | 10 | 10 |
| कच्ची रोड़ी | 05 | 10 |
| कुल | ₹170 | ₹170 |

ह० ठेकेदार ह० मालिक